LOGO DE
L'INSTALLATEUR
Installation AbulÉdu
[cahier de recette]
Date: jeudi 25 mars 2010

Installateur		Client
Nancy / 0383320420 / j.louyot@lbisystems.com		Ecole primaire / 2 place de l'hÃ´tel de ville / 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE / 0383267408 / ce.0541903a@ac-nancy-metz.fr

# Description de ce document
Ce document est le compte-rendu de l'installation de votre réseau AbulÉdu. Il décrit les différentes étapes de l'installation, la configuration, la mise en place et les problèmes éventuellement rencontrés.
Enfin, ce document fournit les informations de recette : les tests et vérifications réalisés à chaque étape ainsi que le détail de la configuration.
Si cette installation a été assurée par un revendeur agréé par RyXéo, une copie de ce document doit être envoyée à l'adresse contact@ryxeo.com. Elle sera ensuite à votre disposition sur la plate forme abuledu.net.
Ce document s'adresse aux personnes ressources qui auront besoin des éléments techniques concernant l'installation informatique réalisée dans l'école lors de leurs interventions.
D'une manière plus générale, ce document s'adresse aux responsables techniques de l'école dans laquelle une copie de ce document doit se trouver.
Ce document contient des données à caractères confidentielles et dont l'usage est strictement réservé aux personnes compétentes afin d'assurer la bonne marche de votre réseau informatique AbulÉdu.

## Mises à jour
Date	Auteur	Version	Description
25/03/2010	abuledu.net	0.9	Version automatiquement générée par abuledu.net lors de l'activation du ePack
TODO		1.0	Version initiale

NOTE: TOUTES LES INFORMATIONS QUE NOUS NE POUVONS PAS AUTOMATIQUEMENT INSÉRER DANS CE DOCUMENT SONT FACILEMENT REPÉRABLES PAR LA MARQUE « TODO »

Il nous semble intéressant de proposer à l'inspection académique de lui communiquer ce document pour chaque école installée.

# Coordonnées de votre installateur
Coordonnées de votre installateur	Numéro de téléphone: 0383320420 / Plages horaires De 9h à 17h du lundi au vendredi / Adresse email: j.louyot@lbisystems.com

# Inventaire du matériel réseau:
Schéma réseau fournis en annexe.

Type	Marque	Modèle	Date de fin de garantie
Point d'accès wifi
Switch
Boitier CPL
.../...

# Serveur
## Epack utilisé
Pour installer votre serveur la société a utilisé le ePack AbulÉdu suivant (cette information sera utile en cas de réinstallation ultérieure de votre système).

Code	ENR09-01-1400-ZLGN-217
Mot de passe	6978-2825

## Installation
Votre serveur est de la marque HP et le modèle est ProLiant ML110 G5 (SERIAL #CZ194102YB). La garantie matérielle est assurée par le constructeur pour une durée de TODO à compter du TODO.

L'installation du système d'exploitation a été réalisée le TODO à partir du DVD d'installation AbulÉdu version « 9.08ENR » fourni par la société RyXéo, éditrice de la distribution AbulÉdu. Pour les informations de garantie et de maintenance évolutive du logiciel: voir contrat de maintenance.
## Disque dur et Partitionnement
Votre serveur est équipé des disques durs suivants:

N°	Disque	Modèle	Taille	Numéro de série
1		GB0250EAFYK	250.06 Go	WCAT1E147308
2		GB0250EAFYK	250.06 Go	WCAT1C349736

Le partitionnement du serveur a été automatiquement réalisé par le processus d'installation respectant ainsi les recommandations de RyXéo.
## Duplication des disques durs
Le second disque dur présente les mêmes caractéristiques physiques que le principal. La duplication a été réalisée et validé le TODO.
## Comptes administrateurs
Le compte super administrateur « root » utilise un mot de passe disponible sur demande auprès de la société . L'utilisation de ce mot de passe est soumise à certaines conditions détaillées dans votre contrat de maintenance.

La société a créé pour ses besoins propres d'administration et d'intervention sur ce serveur le compte A RENSEIGNER ayant tous les droits d'administration de ce serveur.

La société RyXéo dispose du compte « abecmd » pour assurer son service de télémaintenance.

À aucun moment ces comptes administrateurs ne doivent être supprimés. En cas de suppression de ces comptes administrateurs le services de télémaintenance ne pourrait plus être assuré.

Le compte abuladmin vous permet d'assurer la maintenance quotidienne de votre serveur via l'interface web de gestion http://servecole/ (cliquez ensuite sur le lien « webadmin »):

Identifiant	Mot de passe
abuladmin	TODO

## Maintenance AbulÉdu.net
La maintenance AbulÉdu.net, assurée par la société RyXéo a été activée le TODO pour une durée de TODO mois.
Toutes les interventions réalisées au titre de la télémaintenance sont consignées et disponibles sur la plate forme abuledu.net. Si vous n'avez pas de compte utilisateur pour accéder à cette plate forme, contactez la société RyXéo par courriel: contact@ryxeo.com.
# Point d'accès wifi
Nom	wifi-01
Identifiant administrateur
Mot de passe d'administration
SSID	abuledu
Adresse IP (fixée via webadmin)	192.168.0.21
Adresse MAC	00:26:5a:78:be:7e
Clé WPA/TKIP	misenplacelbi

# Postes clients
Attention, certains de vos ordinateurs sont équipés de deux cartes réseaux, il apparaîtront donc en double dans le tableau ci-dessous.
N°	Nom	Modèle	Adresse IP	Adresse MAC	Mot de passe admin local
1	enseignant-01	modele	192.168.0.49	90:e6:ba:aa:42:2a	TODO
2	enseignant-01w	modele	192.168.0.55	00:26:5e:ec:2a:86	TODO
3	enseignant-02	modele	192.168.0.50	90:e6:ba:aa:42:22	TODO
4	enseignant-02w	modele	192.168.0.54	00:26:5e:ec:2a:9e	TODO
5	poste-01	modele	192.168.0.22	00:26:9e:06:be:28	TODO
6	poste-01w	modele	192.168.0.28	00:26:82:03:d6:76	TODO
7	poste-02	modele	192.168.0.23	00:26:9e:06:bd:fa	TODO
8	poste-02w	modele	192.168.0.29	00:26:82:03:cd:48	TODO
9	poste-03	modele	192.168.0.24	00:26:9e:06:bd:92	TODO
10	poste-03w	modele	192.168.0.30	00:26:82:03:da:be	TODO
11	poste-04	modele	192.168.0.25	00:26:9e:06:bf:21	TODO
12	poste-04w	modele	192.168.0.31	00:26:82:03:d5:a4	TODO
13	poste-05	modele	192.168.0.26	00:26:9e:06:bd:d2	TODO
14	poste-05w	modele	192.168.0.32	00:26:82:03:d6:5f	TODO
15	poste-06	modele	192.168.0.27	00:26:9e:06:bf:27	TODO
16	poste-06w	modele	192.168.0.33	00:26:82:03:db:3b	TODO
17	poste-07	modele	192.168.0.34	00:26:9e:06:cb:e2	TODO
18	poste-07w	modele	192.168.0.40	00:24:2c:ad:e7:27	TODO
19	poste-08	modele	192.168.0.35	00:26:9e:06:cf:0e	TODO
20	poste-08w	modele	192.168.0.41	00:24:2c:ad:e4:9c	TODO
21	poste-09	modele	192.168.0.36	00:26:9e:06:bd:fb	TODO
22	poste-09w	modele	192.168.0.42	00:26:82:03:cc:0b	TODO
23	poste-10	modele	192.168.0.37	00:26:9e:06:bb:7d	TODO
24	poste-10w	modele	192.168.0.43	00:26:82:03:d3:af	TODO
25	poste-11	modele	192.168.0.38	00:26:9e:06:bc:c6	TODO
26	poste-11w	modele	192.168.0.44	00:26:82:03:cc:4d	TODO
27	poste-12	modele	192.168.0.39	00:26:9e:06:ba:09	TODO
28	poste-12w	modele	192.168.0.45	00:26:82:03:d5:72	TODO
29	poste-13	modele	192.168.0.46	00:26:9e:06:cb:fe	TODO
30	poste-13w	modele	192.168.0.53	00:24:2c:ad:e5:1d	TODO
31	poste-14	modele	192.168.0.47	00:26:9e:06:d1:0f	TODO
32	poste-14w	modele	192.168.0.51	00:24:2c:ad:e7:99	TODO
33	poste-15	modele	192.168.0.48	00:26:9e:06:d0:df	TODO
34	poste-15w	modele	192.168.0.52	00:24:2c:ad:e8:6d	TODO

# Imprimante
Modèle et marque de l'imprimante	TODO
Nom	imprimante-01
Adresse IP (fixée via webadmin)	192.168.0.20
Adresse MAC	00:1b:a9:28:b2:b2

# Connexion internet
Adresse IP publique Fixe	□ Non / □ Oui : ___________________________________________
Adresse IP publique lors de l'installation	62.160.22.170
Opérateur	22
Identifiant
Mot de passe
Serveurs DNS de l'opérateur
Routage du port 22 -> serveur AbulÉdu
Adresse dyndns affectée par AbulÉdu.NET	TODO.dip.abuledu.net / a venir.dyn.abuledu.net

# Compte-rendu de l'installation du TBI
Voir document en annexes.
# Chariot à roulette
Fabriquant
Modèle
Nombre de clés

Fait à ______________ le ______________ 2009.

L'installateur, cachet et signature	Pour le client, nom et signature